Tabla de costos del proyecto

| ID | Actividad | Días | Horas | Costo por hora ($) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir alcance | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 2 | Identificar necesidades | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 3 | Recopilar requerimientos | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 4 | Validar requerimientos | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 5 | Diseño general | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 6 | Diseño BD | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 7 | Definir tablas | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 8 | Diseño interfaz | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 9 | Configurar entorno | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 10 | Módulo usuarios | 3 | 15 | 60 | 900 |
| 11 | Módulo pagos | 3 | 15 | 60 | 900 |
| 12 | Lógica adeudos | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 13 | Consultas | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 14 | Integración BD | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 15 | Validaciones | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 16 | Reportes | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 17 | Pruebas | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 18 | Corrección errores | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 19 | Validación final | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 20 | Preparar sistema | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 21 | Instalación | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 22 | Capacitación | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 23 | Documentación | 2 | 10 | 60 | 600 |
| 24 | Entrega final | 1 | 5 | 60 | 300 |
| 25 | Evaluación | 1 | 5 | 60 | 300 |

Costo total del proyecto: $13,500 MXN

Justificación

El costo del proyecto se estimó con base en un esquema de trabajo por horas, considerando una tarifa promedio de $60 pesos por hora por estudiante.

Se asumió una jornada de 5 horas diarias, multiplicando las horas por el costo unitario para cada actividad del cronograma.

Las actividades más costosas corresponden al desarrollo de módulos (usuarios y pagos), debido a su mayor complejidad y duración.

El costo total del proyecto refleja el esfuerzo requerido en análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema.