| IDs | Probabilidad | Impacto | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Media | Alto: Retraso en el inicio de todas las fases posteriores. | Establecer un acta de aceptación de requerimientos firmada por el comité. |
| 5, 6, 7, 8 | Baja | Medio: Retrabajo en la interfaz de usuario o en la estructura de datos. | Realizar un mapeo previo entre los campos de la BD (ID 7) y los campos de Swing (ID 8). |
| 9, 10, 14 | Media | Alto: El sistema no podrá procesar información básica de usuarios. | Configurar el entorno (ID 9) con herramientas de control de versiones para evitar pérdida de código. |
| 11, 12, 13 | Alta | Crítico: Cálculos erróneos en los estados de cuenta de los usuarios. | Implementar pruebas de escritorio con datos reales antes de programar la lógica de adeudos (ID 12). |
| 15, 17, 18, 19 | Media | Medio: Entrega de un producto con errores visuales o funcionales menores. | Destinar un desarrollador exclusivamente a la corrección de errores (ID 18) tras las pruebas del ID 17. |
| 16, 24 | Baja | Bajo: Falta de claridad para el usuario final o reportes incompletos. | Iniciar la documentación técnica (ID 24) a la par de la generación de reportes (ID 16). |
| 20, 21, 23, 25, 26 | Baja | Medio: El sistema no se utiliza correctamente tras la entrega. | Realizar la capacitación (ID 23) con ejemplos prácticos basados en el uso real del comité. |